Распоряжение Администрации Тимского района Курской области от 24.02.2026 №48-ра

Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Тимского района  Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

на 2026 год и плановый период

В соответствии с постановлением Администрации Тимского района Курской области от 24.02.2026г. №83-па «О внесении изменений в постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области                и безопасности дорожного движения», Администрации Тимского района Курской области:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Тимского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения» на 2026 год и плановый период.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы Администрации Тимского  района Курской области  А. С. Черных.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Тимский муниципальный район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Тимского района

Курской области                                                                                                 А. И. Булгаков

Утвержден распоряжением

Администрации Тимского района

Курской области

от  24.02.2026  № 48-ра

План

реализации муниципальной программы Тимского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения» на 2026 год и плановый период

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) |  | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет |  | областной бюджет | Бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Тимского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы развития сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» |  | 2026 г. | 7396,475 |  | 0,000 |  | 0,0 | 7396,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 17767,996 |  | 0,000 |  | 0,000 | 17767,996 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 18627,552 |  | 0,000 |  | 0,000 | 18627,552 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» |  | 2026 г. | 3691,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 3691,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» |  | 2026 г. | 2000,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Тимском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 770,000 | 0,000 | 0,000 | 770,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в Тимском районе Курской области» | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» |  | 2026 г. | 2500,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Тимском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 79,200 | 0,000 | 0,000 | 79,200 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Проведение муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» |  | 2026 г. | 400,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2026 г. | 15987,475 |  | 0,000 | 0,000 |  | 15987,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 17767,996 |  | 0,000 | 0,000 |  | 17767,996 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 18627,552 |  | 0,000 | 0,000 |  | 18627,552 | 0,000 | 0,000 |